UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Propuesta del Proyecto Sistema móvil con inteligencia artificial para el aprendizaje de quechua y aimara

Curso: Patrones de Software

Docente: Mag. Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Mamani Estaña, Junior						(2022075474)

Serrano Ibañez, Nestor Juice Yomar 				(2022075474)

Concha Llaca, Gerardo Alejandro				(2017057849)

Tacna – Perú

2026

Proyecto

Sistema móvil con inteligencia artificial para el aprendizaje de quechua y aimara, Tacna, Perú, 2026

Presentado por:

Mamani Estaña, Junior (2022075474)

Serrano Ibañez, Nestor Juice Yomar (2022075474)

Concha Llaca, Gerardo Alejandro (2017057849

Estudiantes

6 de Julio de 2026

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | MPV | ELV | ARV | 10/10/2020 | Versión Original |

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo3

I Propuesta narrativa4

- Planteamiento del Problema………………………………………………………………………………4

- Justificación del proyecto	4

- Objetivo general	5

- Beneficios	6

- Alcance	7

- Requerimientos del sistema	7

- Restricciones	7

- Supuestos7

- Resultados esperados	8

- Metodología de implementación	8

- Actores claves	9

- Papel y responsabilidades del personal	10

- Plan de monitoreo y evaluación	12

- Cronograma del proyecto 15

- Hitos de entregables	17

II Presupuesto18

- Planteamiento de aplicación del presupuesto18

- Presupuesto 18

3.   Análisis de Factibilidad18

4.   Evaluación Financiera18

RESUMEN EJECUTIVO

| Nombre del Proyecto propuesto: Sistema móvil con inteligencia artificial para el aprendizaje de quechua y aimara, Tacna, Perú, 2026 |  |
| --- | --- |
| Propósito del Proyecto y Resultados esperados: El propósito del proyecto es desarrollar una aplicación móvil para Android que optimice el autoaprendizaje de las lenguas originarias Quechua y Aymara. Para ello, el sistema integra guías didácticas de estudio, evaluaciones por nivel, un chatbot conversacional que actúa como tutor continuo y un juego interactivo de Wordle. Los resultados esperados son: - Aplicación Movil Funcional - Base de Datos Sincronizada - Tutoría conversacional entre el usuario y la ia para evaluar la pronunciación - Gamificación y clasificación |  |
| Población Objetivo: {Beneficiarios del proyecto} |  |
| Monto de Inversión (En Soles): S/. 5,993.00 | Duración del Proyecto (En Meses): 3 meses |

I. PROPUESTA NARRATIVA

1. Planteamiento del Problema

El Quechua y el Aymara son lenguas vitales de la identidad cultural andina de Sudamérica, pero hoy se encuentran en riesgo latente de desaparición debido al desuso progresivo de las nuevas generaciones. El ecosistema educativo actual carece de herramientas tecnológicas didácticas modernas e interactivas adaptadas al uso de smartphones, que es el dispositivo principal de los estudiantes jóvenes. Los métodos tradicionales no logran motivar ni mantener el interés de los alumnos, y la ausencia de plataformas de autoaprendizaje con soporte offline y asistentes de conversación basados en Inteligencia Artificial limita las opciones de educación bilingüe accesible y adaptativa.

2. Justificación del Proyecto

La viabilidad de este proyecto radica en la convergencia de la preservación cultural y la innovación tecnológica. El desarrollo de Aru Yachay ofrece una alternativa móvil interactiva que se adapta al ritmo de aprendizaje del estudiante, reemplazando el uso intensivo de materiales impresos costosos por un sistema escalable. Al implementar APIs avanzadas de inteligencia artificial (Whisper para audio y GPT para gramática) integradas directamente a una arquitectura móvil moderna, logramos entregar una herramienta de tutoría personalizada y accesible las 24 horas del día. Adicionalmente, el análisis financiero confirma la sostenibilidad económica con un retorno proyectado del 26%, lo que justifica plenamente la asignación del presupuesto de inversión.

3. Objetivos del Proyecto

Objetivo General:
Implementar un sistema móvil con inteligencia artificial para optimizar el aprendizaje de los idiomas quechua y aimara mediante el uso de herramientas digitales interactivas.

Objetivos Específicos:

Desarrollar un módulo educativo interactivo que enseñe vocabulario, frases comunes y gramática de forma progresiva.

Configurar una arquitectura de datos local (Room) y en la nube (Firebase) para persistir de manera segura y offline-first el avance de los estudiantes.

Desarrollar un minijuego interactivo basado en Wordle bilingüe y un ranking global (Leaderboard) para gamificar el aprendizaje.

Integrar servicios de inteligencia artificial a través de Cloud Functions para procesar mensajes de conversación de voz y realizar evaluaciones acústicas de pronunciación.

4. Beneficios del Proyecto

El proyecto genera una serie de impactos positivos categorizados como:

Beneficios Tangibles:
- Incremento del 40% en el acceso a material educativo dinámico en comparación con metodologías presenciales.
- Ahorro del 70% en costos de adquisición de guías impresas tradicionales y diccionarios físicos.
- Reducción del 30% en el tiempo de estudio requerido diariamente para retener vocabulario debido a las pistas y retos adaptativos de la IA.

Beneficios Intangibles:
- Retroalimentación instantánea y amigable de la pronunciación nativa que reduce la frustración del estudiante.
- Contribución activa a la revalorización, preservación y difusión digital del Quechua y Aymara como lenguas vivas.
- Mayor inclusión y democratización educativa para estudiantes en zonas con acceso limitado a tutores nativos especializados.

5. Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto cubre el diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de la versión 2.0 del aplicativo móvil nativo para Android (Aru Yachay). Esto incluye: la autenticación de usuarios (anónimo y Google), el módulo de guía de estudio por temas, el motor de síntesis de voz (TextToSpeech) para la pronunciación de palabras de vocabulario, evaluaciones con opción múltiple, el juego Wordle bilingüe con pistas generadas dinámicamente por IA, el Leaderboard global de puntuación en tiempo real y el canal de chat bilingüe asistido por voz con análisis de audio en la nube. Se excluye el soporte para sistemas iOS y la creación de un sistema de gestión de contenidos web para docentes en esta fase.

6. Requerimientos del Sistema

El software requiere un dispositivo con sistema operativo Android 8.0 (API 26) o superior, un procesador ARM de 64 bits, permisos de acceso a micrófono para la grabación de voz y conexión a internet para la sincronización con el servidor de bases de datos en tiempo real (Firebase RTDB). A nivel lógico, el sistema implementa 12 Requerimientos Funcionales principales (RF-01: Registro, RF-02: Fusión de cuentas, RF-03: Visualización de temas, RF-04: TTS local, RF-05: Exámenes, RF-06: Indicadores de avance, RF-07: Bloqueo de duplicidad de puntos, RF-08: Chatbot bilingüe, RF-09: Wordle, RF-10: Pistas por IA, RF-11: Leaderboard, RF-12: Recálculo de puntuación).

7. Restricciones

- Conectividad obligatoria: El procesamiento de audios mediante OpenAI Whisper y la retroalimentación conversacional de GPT requieren de internet móvil, no estando disponibles en modo estrictamente offline.
- Restricción económica: El consumo mensual de tokens de la API de OpenAI está limitado a una cuota de S/. 30.00 al mes durante el periodo de pruebas y puesta a punto.
- Sistema Único: El desarrollo está restringido únicamente a la plataforma móvil nativa Android por compatibilidad de librerías de reconocimiento fonético nativas.

8. Supuestos

- Los estudiantes objetivos tienen acceso a smartphones con Android 8.0+ y conectividad básica a redes celulares de datos.
- El público objetivo (jóvenes y adultos del sur del Perú) posee interés y disposición para el autoaprendizaje de idiomas.
- Los servicios BaaS de Firebase mantendrán el soporte de su plan Spark gratuito de manera indefinida para proyectos educativos.
- La API de OpenAI mantendrá tiempos de respuesta inferiores a 5 segundos para llamadas de texto y Whisper de audio.

9. Resultados Esperados

- Un paquete compilado Android (APK) depurado y listo para instalación en dispositivos móviles.
- Una estructura de datos Firebase configurada y poblada con vocabulario en Quechua y Aymara verificado por especialistas.
- Un conjunto de Cloud Functions operativas y optimizadas en consumo de recursos de la nube.
- Reportes de pruebas funcionales y de usabilidad satisfactorios con estudiantes de lenguas originarias.

10. Metodología de Implementación

El proyecto se ejecuta siguiendo la metodología ágil SCRUM, organizando el desarrollo en tres iteraciones o sprints de cuatro semanas de duración cada uno. Esta metodología fomenta entregas incrementales y adaptativas, permitiendo inspeccionar el avance funcional de la aplicación en cada sprint y reaccionar de forma ágil a las pruebas con usuarios nativos. A nivel de arquitectura de software, se aplica el patrón arquitectónico MVVM en el cliente móvil utilizando Hilt para inyección de dependencias y Jetpack Compose para interfaces de usuario reactivas, facilitando la mantenibilidad futura.

11. Actores Claves

- Estudiantes de Quechua/Aymara (Usuarios finales que buscan aprender o perfeccionar su pronunciación y vocabulario).
- Administradores Pedagógicos (Especialistas lingüísticos encargados de verificar y actualizar el banco de datos).
- Equipo de Desarrollo de Software (Responsables del ciclo de vida del software, codificación y pruebas de integración).
- Docente Supervisor de Proyectos (Mag. Ing. Patrick Cuadros Quiroga, evaluador de los entregables del software).

12. Papel y Responsabilidades del Personal

- Serrano Ibañez, Nestor Juice Yomar (Jefe del Proyecto / Programador API IA / Analista):
  Encargado de la gestión general del cronograma, modelamiento y diseño arquitectónico, integración de las APIs de OpenAI en Cloud Functions, configuración del BaaS Firebase y seguridad de datos.
- Mamani Estaña, Junior (Programador UI / Analista de Diseño):
  Responsable del desarrollo del frontend de la app Android nativa en Jetpack Compose, integración del motor TTS local para pronunciaciones y navegación entre módulos.
- Concha Llaca, Gerardo Alejandro (Programador Data / Analista de Pruebas - QA):
  Encargado de la persistencia de datos local mediante Room Database, diseño de las entidades y DAOs locales, sincronización de caché offline y ejecución del plan de pruebas unitarias y de usabilidad.

13. Plan de Monitoreo y Evaluación

Se realizarán reuniones de control semanales para evaluar el porcentaje de avance físico del software. Las métricas de evaluación de calidad incluyen: cobertura de pruebas unitarias (mínimo 75%), precisión fonética en el reto de pronunciación con un umbral de aceptación acústica del 85% de similitud, latencia promedio de conexión de las APIs de IA menor a 4.5 segundos, y validación periódica del vocabulario a través de un comité de revisión de la escuela.

14. Cronograma del Proyecto

| Fase / Sprint | Actividades Principales | Duración | Entregable Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Planificación, configuración de entorno y de Firebase, diseño e implementación del inicio de sesión (Google Auth e Invitado). | Semanas 1-4 | Base de datos y Auth operativas (RF-01 y RF-02). |
| Sprint 2 | Implementación de guías de temas, reproducción de audio nativo (TTS local) y módulo de exámenes evaluativos sin duplicidad de puntos. | Semanas 5-8 | Módulo educativo y de exámenes funcional (RF-03 a RF-07). |
| Sprint 3 | Integración de chat de tutoría interactivo con IA en la nube, juego Wordle bilingüe con pistas automáticas y tabla de clasificación. | Semanas 9-12 | Código final compilado APK y pruebas funcionales (RF-08 a RF-12). |

15. Hitos de Entregables

| Hito de Control | Fecha Programada | Descripción del Entregable |
| --- | --- | --- |
| Hito 1: Cierre Sprint 1 | Semana 4 | Autenticación segura e integración con la base de datos remota Firebase completadas. |
| Hito 2: Cierre Sprint 2 | Semana 8 | Vocabulario por temas operativo y módulo de lecciones/exámenes de avance probado. |
| Hito 3: Cierre Sprint 3 | Semana 12 | Tutor conversacional con IA y minijuego Wordle con pistas operativos, APK listo para su distribución. |

II. PRESUPUESTO

Planteamiento y Desglose Analítico de Costos

El presupuesto estimado para el desarrollo e implementación del aplicativo móvil Aru Yachay abarca los costos de papelería general, equipamiento de desarrollo, consumo de infraestructura en la nube y honorarios del personal involucrado durante los 3 meses de desarrollo. A continuación se presenta el desglose consolidado de la inversión:

| Clasificación de Costo | Detalle de los Recursos | Costo Total (S/.) |
| --- | --- | --- |
| Costos Generales | Papelería, útiles de escritorio y materiales de oficina. | S/. 45.00 |
| Equipamiento (Amortizado) | Dos estaciones de trabajo modernas para desarrollo móvil. | S/. 3,800.00 |
| Servicios Web y APIs | Consumo estimado de tokens API de OpenAI y ancho de banda de red. | S/. 240.00 |
| Costo de Personal | Salarios del Jefe del Proyecto y Programador Junior (3 meses). | S/. 1,908.00 |
| Inversión Total Estimada | Monto consolidado del costo de desarrollo del aplicativo. | S/. 5,993.00 |

Indicadores de Evaluación Financiera

Para respaldar la viabilidad y retorno de la inversión de la propuesta, se calcularon los indicadores financieros VAN, TIR y B/C empleando una tasa de descuento de referencia del 8% sobre los flujos de caja netos proyectados del proyecto:

| Indicador Financiero | Valor Calculado | Criterio de Viabilidad y Estado |
| --- | --- | --- |
| Valor Actual Neto (VAN) | S/. 2,047.54 | Viable. Al ser superior a cero, el proyecto es rentable. |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | 26% | Viable. Supera la tasa de costo de oportunidad (8%). |
| Relación Beneficio / Costo (B/C) | 1.34 | Viable. Indica un retorno neto de S/. 0.34 por cada sol invertido. |